Futurama API

Тест план

Версия 0.1

Оглавление

Введение	3

Цель	3

Область тестирования	3

Стратегия тестирования	3

Критерии входа и выхода	3

Риски	3

Random	3

Цели тестирования	3

Чек-лист	3

Техники тест-дизайна	4

План автоматизации	4

Проверка в Postman	4

Characters	4

Цели тестирования	4

Чек-лист	4

Техники тест-дизайна	4

План автоматизации	5

Проверка в Postman	5

Tokens	5

Цели тестирования	5

Чек-лист	5

Техники тест-дизайна	5

План автоматизации	5

Проверка в Postman	5

Users	6

Цели тестирования	6

Чек-лист	6

Техники тест-дизайна	6

План автоматизации	6

Проверка в Postman	6

Favorite Characters	6

Цели тестирования	6

Чек-лист	6

Техники тест-дизайна	7

План автоматизации	7

Проверка в Postman	7

Демонстрация SQL	7

Введение

Цель

Целью данного тест плана является описание процесса тестирования общедоступного API FuturamaAPI (адрес сайта https://futuramaapi.com/). Документ позволяет получить представление о плановых работах по тестированию проекта.

Область тестирования

Разделы:

- Random

- Characters

- Tokens

- Users

- Favorite Characters

Стратегия тестирования

Функциональное, API, негативное, проверка схемы и структуры ответа.

Критерии входа и выхода

Вход: API доступно. Выход: критические дефекты устранены, smoke и автотесты проходят.

Риски

Нестабильность публичного API, изменения документации, ограничения сервиса.

Random

Цели тестирования

Проверить корректность работы эндпоинтов раздела Random, коды ответов, бизнес-логику и структуру JSON.

Чек-лист

| ID | Проверка | Статус |
| --- | --- | --- |
| 1 | Получение случайного персонажа |  |
| 2 | Проверка структуры ответа |  |
| 3 | Проверка невалидных параметров |  |

Техники тест-дизайна

Эквивалентное разбиение

Предугадывание ошибок

План автоматизации

Реализовать тесты на pytest с использованием requests, fixtures, parametrization и проверкой схемы ответа.

Проверка в Postman

Использовать Collections, Environments, Variables, Params, Body, Headers, Pre-request Scripts и Tests.

Characters

Цели тестирования

Проверить корректность работы эндпоинтов раздела Characters, коды ответов, бизнес-логику и структуру JSON.

Чек-лист

| ID | Проверка | Статус |
| --- | --- | --- |
| 1 | Получение списка |  |
| 2 | Получение по ID |  |
| 3 | Пагинация |  |
| 4 | Фильтрация |  |
| 5 | Невалидный ID |  |
| 6 | Структура ответа |  |

Техники тест-дизайна

Эквивалентное разбиение

Граничные значения

Таблица решений

План автоматизации

Реализовать тесты на pytest с использованием requests, fixtures, parametrization и проверкой схемы ответа.

Проверка в Postman

Использовать Collections, Environments, Variables, Params, Body, Headers, Pre-request Scripts и Tests.

Tokens

Цели тестирования

Проверить корректность работы эндпоинтов раздела Tokens, коды ответов, бизнес-логику и структуру JSON.

Чек-лист

| ID | Проверка | Статус |
| --- | --- | --- |
| 1 | Получение токена |  |
| 2 | Неверные учетные данные |  |
| 3 | Просроченный токен |  |
| 4 | Отсутствие токена |  |

Техники тест-дизайна

Эквивалентное разбиение

Таблица решений

Error Guessing

План автоматизации

Реализовать тесты на pytest с использованием requests, fixtures, parametrization и проверкой схемы ответа.

Проверка в Postman

Использовать Collections, Environments, Variables, Params, Body, Headers, Pre-request Scripts и Tests.

Users

Цели тестирования

Проверить корректность работы эндпоинтов раздела Users, коды ответов, бизнес-логику и структуру JSON.

Чек-лист

| ID | Проверка | Статус |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация |  |
| 2 | Авторизация |  |
| 3 | Получение профиля |  |
| 4 | Обновление |  |
| 5 | Удаление |  |

Техники тест-дизайна

Граничные значения

Эквивалентное разбиение

CRUD-матрица

Таблица решений

План автоматизации

Реализовать тесты на pytest с использованием requests, fixtures, parametrization и проверкой схемы ответа.

Проверка в Postman

Использовать Collections, Environments, Variables, Params, Body, Headers, Pre-request Scripts и Tests.

Favorite Characters

Цели тестирования

Проверить корректность работы эндпоинтов раздела Favorite Characters, коды ответов, бизнес-логику и структуру JSON.

Чек-лист

| ID | Проверка | Статус |
| --- | --- | --- |
| 1 | Добавление в избранное |  |
| 2 | Удаление из избранного |  |
| 3 | Повторное добавление |  |
| 4 | Доступ без авторизации |  |
| 5 | Получение списка |  |

Техники тест-дизайна

Диаграмма состояний

CRUD-матрица

Error Guessing

План автоматизации

Реализовать тесты на pytest с использованием requests, fixtures, parametrization и проверкой схемы ответа.

Проверка в Postman

Использовать Collections, Environments, Variables, Params, Body, Headers, Pre-request Scripts и Tests.

Демонстрация SQL

Подготовить учебную БД и показать запросы SELECT, WHERE, ORDER BY, GROUP BY, JOIN, INSERT, UPDATE и DELETE.